Projeto de Implementação: CNPJ Alfanumérico (Mobius CCRP)

1. Visão Geral e O Desafio

A partir de 2026, o padrão de CNPJ brasileiro mudará de exclusivamente numérico (apenas dígitos) para alfanumérico (letras e números)1.

O ecossistema atual do Mobius CCRP foi construído sob a premissa rígida de que o identificador "CNPJ" contém apenas números2.

O Problema: Se o sistema receber um código com letras hoje (ex: "12.ABC..."), ele tentará realizar cálculos matemáticos ou formatações numéricas, causando erros fatais ("Crash") na aplicação3333.

O Objetivo: Realizar uma mudança de paradigma, ensinando o sistema a tratar o CNPJ estritamente como Texto (String), garantindo que ele aceite o novo formato sem travar e mantenha o funcionamento dos contratos atuais4444.

2. Estratégia de Fases

O projeto será executado em 4 fases lógicas para garantir a segurança da operação.

Fase 1: Infraestrutura de Dados (Blindagem)

- Foco: Banco de Dados e Histórico.

- O que será feito: O banco de dados precisa saber diferenciar e buscar letras sem causar duplicidade (ex: garantir que "abc" e "ABC" sejam o mesmo cliente). Criaremos uma estrutura "espelho" normalizada para buscas e adaptaremos o histórico existente5555.

- Complexidade: Alta (envolve manipulação de massa de dados).

Fase 2: Refatoração do Core (Segurança e Anti-Crash)

- Foco: O "Cérebro" do Sistema (Backend Mobius).

- O que será feito: É a fase mais crítica. Envolve "operar" o coração do sistema para remover qualquer lógica que trate CNPJ como número (matemática). Substituiremos as regras de validação (Dígito Verificador) e de formatação (máscaras de pontos e traços) por versões que aceitem texto6666.

- Complexidade: Crítica (risco de parar a operação se houver erro).

Fase 3: Fronteiras e Contratos (Publicação)

- Foco: APIs e Comunicação Externa.

- O que será feito: Atualizar as "portas de entrada e saída" (APIs, Swagger, Mensageria). Definiremos explicitamente nos contratos técnicos que o campo agora aceita letras.

- Responsabilidade: Garantir que o Mobius aceite receber e saiba enviar o dado novo. Se o sistema vizinho (parceiro/consumidor) não estiver pronto para ler esse dado, o erro será tratado do lado dele7777.

- Complexidade: Média (ajuste de contratos e validações de entrada).

Fase 4: Estabilização (Qualidade)

- Foco: Performance e Garantia.

- O que será feito: Testes de carga para garantir que a troca de índices numéricos por textuais não deixou o sistema lento, e monitoramento para assegurar que a operação segue fluida8888.

- Complexidade: Média.

3. Backlog Detalhado por Componente

Abaixo, o detalhamento do trabalho técnico necessário, classificado por componente e complexidade.

🗄️ Componente: Banco de Dados (SQL Server)

| Item de Trabalho | Complexidade | Por que fazer isso? |
| --- | --- | --- |
| Criar Coluna Normalizada (DOCUMENTO_NORM) | 🔴 Alta | O banco precisa de um local dedicado para salvar o CNPJ "limpo" (sem pontos, tudo maiúsculo) para garantir buscas rápidas e unicidade9. |
| Rodar Script de Carga (Backfill) | 🔴 Alta | É necessário preencher essa nova coluna para todo o histórico de clientes (milhões de registros), permitindo que o sistema busque antigos e novos da mesma forma10101010. |
| Remover Filtros Numéricos (ISNUMERIC) | 🟡 Média | Existem scripts no banco que rejeitam dados que não são números. Precisamos remover essas travas para permitir a gravação dos alfanuméricos11. |

🧠 Componente: Backend (Mobius Core / Aplicação)

| Item de Trabalho | Complexidade | Por que fazer isso? |
| --- | --- | --- |
| Refatorar Validador Mestre (TestaCPFCNPJ) | 🔴 Crítica | Este é o método que diz se um cadastro é válido. Ele deve ser reescrito para: se for numérico, valida a conta antiga; se for alfanumérico, valida apenas se tem 14 caracteres12. |
| Remover Conversão Decimal (Anti-Crash) | 🔴 Crítica | Hoje o sistema converte o CNPJ em valor decimal para colocar pontos. Com letras, isso gera um erro fatal (Crash). A lógica deve mudar para manipulação de texto apenas13131313. |
| Atualizar Entidades de Domínio | 🟠 Alta | Revisão de mais de 30 arquivos de classes (Modelos) para garantir que a propriedade "CNPJ" seja tratada como Texto e normalizada (Maiúsculas) ao ser criada14141414. |
| Ajustar Formatação de E-mails | 🟡 Média | Os e-mails enviados pelo sistema formatam o CNPJ antes do disparo. Essa formatação precisa aceitar letras para não travar o envio de notificações15151515. |

🌐 Componente: Interfaces e API (BFF - Onboarding)

Contexto Fase 3: Garantia do nosso contrato.

| Item de Trabalho | Complexidade | Por que fazer isso? |
| --- | --- | --- |
| Ajustar Contratos de Entrada (DTOs) | 🟡 Média | As APIs (BFF) hoje bloqueiam requisições que contêm letras. Precisamos alterar a validação de entrada para aceitar string de 14 caracteres, permitindo que o dado chegue ao backend16. |
| Atualizar Documentação (Swagger/Schemas) | 🟢 Baixa | Atualizar o manual técnico da API e os esquemas de mensagens (Kafka/Avro) para explicitar que o campo é String. Isso oficializa a mudança para quem consome nossos dados17171717. |
| Remover Máscaras de Resposta | 🟡 Média | Ao devolver dados para o Frontend ou parceiros, garantir que o JSON de resposta envie o dado sem tentar aplicar a máscara numérica antiga18181818. |

🤖 Componente: Robôs (RPA/Automação)

| Item de Trabalho | Complexidade | Por que fazer isso? |
| --- | --- | --- |
| Input de Texto Puro | 🟡 Média | Alterar o robô para "colar" o texto do CNPJ diretamente nos sites externos, removendo qualquer tentativa do robô de formatar ou validar matematicamente antes de digitar19. |
| Captura de Erros Web | 🟢 Baixa | Preparar o robô para ler mensagens de erro na tela do site externo (ex: "Formato Inválido"), para diferenciar falha do robô de rejeição do site20. |